2025年第3季度铜陵市工程建设项目

标后履约“双随机、一公开”监督检查情况通报

2025年3季度，市公共资源交易监管局联合市住建局、市人社局对市级在建项目标后履约情况进行随机抽查，现将本季度检查情况通报如下：

- 一、检查项目

本次检查共抽取9个项目，其中郊区2个，义安区4个，枞阳县3个。联合检查组重点从合同签订履约情况、项目管理班子关键岗位人员变更情况、现场关键岗位人员在岗情况、建筑施工质量情况等方面开展了检查，共发现问题23个，下发整改通知书5份。

从检查情况看，所查项目履约行为总体状况较好，工程建设手续齐备，绝大多数项目现场关键岗位人员能到岗履职。但也发现一些工程存在现场关键岗位人员与投标不符，未严格落实实名制考勤等问题。

二、检查发现的主要问题

（一）个别项目未落实实名制考勤，如：枞阳县城污水处理厂扩建工程；

（二）个别项目现场人员与投标文件和合同承诺不符，如：铜陵市义安区建业路停车场及智能充电项目、安徽润泽老年颐养园二期B区1#-7#养护楼及医养中心项目等；

（三）个别项目监理单位存在监理工程师未到岗履职，总监未对工程款分账管理进行审核，如：铜陵义安经开区东部园区亩均效益提升项目。

三、处理结果

针对3季度专项检查中发现的问题，已下发《建筑市场行为执法检查整改通知书》。截至目前，相关单位已对检查指出问题全部整改到位并书面报送整改结果。

附件：铜陵市公管局2025年3季度工程建设项目标后履约检查情况汇总表

2025年9月25日